| 产品研发部 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026年第2周工作周报 (2026-01-12 ~ 2026-01-18) |  |  |  |
| 项目 | 本周工作说明 | 执行人 | 完成情况 |
|  | 1，大河云AI：出行助手新版本测试，多段行程+多轮 2，清图网站：清明上河图网站的长图功能调试 | 张士健 | 完成 |
|  | 1、河南日报广告业务管理系统 数据统计页面增加检索条件（行业、综合绩效、到款时间） 2、河南日报广告业务管理系统 发票页面增加数据统计项（开票总金额、已到款、未到款） 3、河南日报广告业务管理系统 发票页面增加按钮可配置功能 4、河南日报广告业务管理系统 客户页面、合同、业绩页面增加行业字段 | 朱迪 | 完成 |
|  | 1.一省一报系统功能完善 2.智慧教育红干院运维 3.大语言模型推进，RAG+embedding。 4.大河云AI功能维护，问题修正，功能完善 5.科传合同签订，后续数据增补 6.AI数字人跟进 7.服务器运维 | 杨宁 | 完成 |
|  | 1、进行统计数据中平帐记录内容显示，发票中的到款信息数据显示，发票的统计数据显示 2、表格项配置中拖拽排序功能增加，排序拖拽区域扩大到全区域 3、财务部分添加行业查询功能，列表显示行业，发票部分添加行业功能（数据修改，列表显示，查询条件） | 秦闪闪 | 完成 |
|  | 1、线索大屏功能模块。 2、优化获取网页内容visit工具。 | 程志强 | 完成 |
|  | 1.检查服务器防火墙情况； 2.短信项目问题情况向崔总说明，并明确各方责任； 3.完善服务器信息在线文档； 4.新注册阿里云账号； 5.广告业务系统沟通绩效提取新需求； 6.查看路由器端口使用情况 | 翦磊 | 完成 |
|  | 1.3段所有服务器硬件监控都已接入到122的grafana面板中 2.3段所有服务器raid监控部署好，同样可以通过122的grafana查看 3.服务器报警接入到钉钉通知 4.服务器日常巡检 | 蒋奇朴 | 完成 |
|  | 1.大河云AI升级项目2期：增加相对日期和时间的计算工具，解决LLM规划中无法稳定计算相对日期和时间问题。 2.大河云AI升级项目1期：解决多行程规划结果中存在活动和车次时间冲突问题（限制越多，规划结果越差，极端情况全部为空） | 闻世坤 | 完成 |
| 项目 | 下周工作计划 | 执行人 |  |
|  | 1，大语言模型rag 2，清图管理系统 3，其他项目维护 | 张士健 |  |
|  | 1、河南日报广告业务管理系统 对接数据迁移需求、设计数据迁移方案 | 朱迪 |  |
|  | 1.一省一报系统功能完善 2.智慧教育红干院运维 3.大语言模型推进，RAG+embedding。 4.大河云AI功能维护，问题修正，功能完善 5.科传合同签订，后续数据增补 6.大河云langgraph构建 7.集团业务管理系统上线维护 | 杨宁 |  |
|  | 1、河南日报广告业务系统移动端表单输入提交功能开发 | 秦闪闪 |  |
|  | 1、重构智能体交互，解决网上是否有线索相关素材。 2、重写各个智能体的提示词。 3、优化各个智能体的交互流程。 4、优化各个智能体数据交互协议。 | 程志强 |  |
|  | 1.清明上河图网站； 2.河南日报广告业务管理系统； 3.临时工作安排； | 翦磊 |  |
|  | 1.跟进原力整改进度 2.完善服务器监控文档 3.完善清图文献来源 4.服务器日常巡检 | 蒋奇朴 |  |
|  | 1.大河云AI升级项目2期：解决多行程规划结果中存在活动和车次时间冲突问题。 2.一省一报：排查咪咕频繁创建发送内容失败原因。 | 闻世坤 |  |